无负压供水设备长期供应合同

采购方：                                                           （甲方）

供应方：                                                           （乙方）

甲乙双方本着长期合作、互惠互利、共同发展的原则，经友好协商，就无负压供水设备的采购、安装及售后服务事宜，达成本供货协议，并就此协议以下方面达成一致的商务约定：

第一条 甲方经招标确定乙方为无为县境内无负压供水设备入围长期供应商，合同期为两年。在无为县境内无负压供水设备单项工程均由甲方在所有入围长期供应商中确定。

第二条 总报价的形成及合同标的物

乙方负责细致完整地提供一份无负压供水设备价格目录交甲方，该目录包括无负压供水设备各组成部分（包括零部件）的所有型号价格。今后合同期内单项工程设备采购，由乙方根据单项工程具体参数、特点、甲方要求制定配置方案，确定无负压供水设备各组成部分，形成材料清单，由材料清单对照价格目录确定总体报价，对目录中没有价格而实际中使用的配件，需报经甲方审核，经甲方审核同意方能纳入到总报价中。在产品报价清单基础上采用一事一议方式进行竞价谈判，甲方根据设备配置、价格等因素择优选择供应商。

本合同甲方采购标的物的名称、规格型号等见合同附件一（材料清单），以下统称为标的物。

第二条 数量 鉴于长期供货合同的特殊性，本合同产品数量以乙方的实际需要为准，最终按照双方实际发生的数量结算.

第三条 质量

3.1 质量标准：产品质量必须符合国家标准和有关行业规范。标的物必须保证是全新产品（距生产日期不能超过12个月）。

3.2.1 质保期限：2年。质保期的起始时间为乙方取得甲方书面出具的标的物安装验收合格文件或全面试运行合格之日（依时间顺序，以后发生者为准）起开始计算。

3.2.2 在上述规定的质保期内，标的物因自身质量问题所出现的故障、缺陷等问题，乙方应承担一切责任，并根据故障情况进行免费部件更换、维修，直至更换整套设备；更换的部件和设备的质保期，应从更换之日起重新计算两年。

3.2.3 若乙方的质保期优于招标书要求，则质保标准以乙方承诺为准，质保期内乙方免费提供质保服务；质保期满后乙方负责标的物的终身维护保养，但维护保养费用由双方另行协商并签订《设备维护保养合同》。

3.2.4 乙方应提供质保期届满后，设备维护保养所需备品备件的供货渠道及方式。乙方应终身按优惠价格向甲方提供用于维修、保养用途的备品备件，乙方应向甲方提供质保期届满后的主要配件优惠供应的价格清单。

第四条 合同价款

4.1 合同价款包括： 标的物出厂价、运杂费（含仓储、装卸、保险、二次搬运费）、指导安装调试费、安装费、培训费及其它不可预见费用等。在标的物交付期限内，合同总价一次包死，不受国家政策性调价或原材料市场价格变化的影响，并作为最终结算的唯一依据。

4.2 货款支付方式和时间： 银行转帐，分期付款，付款比例如下：

4.2.1单项合同生效后，甲方向乙方支付合同总价的20％作为预付款。

4.2.2 标的物全部到货，经甲方初验合格后支付合同总价的50％。

4.2.3标的物安装调试完毕、验收合格后一个月内，支付合同总价的20％。

4.2.4合同总价的10％作为质保金，在标的物验收合格后满两年后一次性付清。

4.3 结算： 甲方负责结算合同总价，本合同应出具的发票由乙方开具给甲方。在本合同4.2.2约定的甲方应履行付款义务前，乙方必须向甲方开具合同总价的全额发票。

第五条 交付

5.1 交付方式：自标的物交付甲方时，标的物所有权转移。

5.2 乙方交付标的物时，应同时提供标的物技术资料1套，包括：装箱单；产品合格证；出厂检测、测试报告；安装、使用维护说明书；特殊工具和仪器仪表的说明书等相关的资料。

第六条 包装

6.1 包装标准：乙方交付的标的物，应按国家有关标准、规范的要求包装，适合长途运输的要求，保证运抵目的地后，不受损坏或造成其他不良后果。

6.2 如果依据国家标准、规范或应甲方的要求对标的物进行包装，每一包装物应以不退色油墨作如下标记：

6.2.1.收件人与收货人的名称和地址；

6.2.2.合同号；

6.2.3.标的物名称和箱号；

6.2.4.标的物毛/净重（千克）；

6.2.5包装箱尺寸（长宽高）。

6.3 每一包装物内应附有一份详细的标的物清单和质量合格证。

6.4 标的物包装由乙方负责并承担包装材料及与包装有关的一切费用；包装物如需回收由乙方负责并承担有关费用。

6.5 任何需要吊装的包装件，乙方应在每一包装件的两面上标记“重心”和“起吊点”标志，以方便装卸处理。根据标的物的特点和运输的要求，乙方应在包装件上清楚地标记“小心轻放”、“防潮”、“正面朝上”和其他适当的标志。

第七条 运输

7.1运输方式：根据标的物的特性，由乙方自行选择。

7.2运输费：已包含在合同单价内，包括标的物从乙方出厂地点到甲方指定交货地点所包含的运输费、保险费、装卸费、二次搬运费等以及与运输有关的全部费用。

7.3乙方交由承运人运输的在途标的物，毁损和灭失的风险由乙方承担。

第八条 质量检验和验收方法

8.1 检验地点、标准与方法： 甲方以合同约定的标的物质量标准（要求）为依据在交货地对标的物实行现场开箱检查验收。现场检验为设备运到现场后开箱检查确定种类、数量。 8.2检验程序： 甲方应在标的物到货后1月内对标的物开箱检验。开箱检验由甲方指派的监理人员、乙方、现场施工单位的人员共同参加，检验完成后由参与方共同在开箱报告上签字确认。开箱检验时若任何一方人员不能按时到场，都不能开箱检验，否则应承担相应的责任。 8.3 竣工验收（初步验收）

8.3.1标的物设备在现场安装后，应按有关标准进行试验。

8.3.2乙方应提供现场试验方法、试验步骤、试验内容。

8.3.3乙方有责任协助甲方解决现场试验发生的技术问题，并在检验报告上签字。

8.4如果供需双方未能就检验与验收结果达成一致，双方同意以安徽省持相关资质的检测机构出具的检测结果为依据，并由责任方承担相关费用。

8.5最终移交验收 标的物设备质保期届满可正常运转时，甲方（包括甲方监理人员）和乙方应签字确认最终移交验收合格，甲方向乙方发放最终验收合格证书。

第九条 安装、调试和技术人员培训服务

9.1乙方在设备到货15天前向甲方提供设备基础图，甲方按图预制设备基础。

9.2 乙方将标的物运送至甲方指定地点后，应在双方约定的期限和地点由乙方完成本合同项下标的物的安装。安装过程中如有第三方同时安装施工，乙方有义务予以配合。双方约定的安装施工期限为：货到7日内。

9.3 乙方安装完毕后，乙方应指派有经验的机械、维修人员到现场进行指导安装调试及试运行，直至设备正常运转。

9.4 乙方派往安装、调试的技术服务人员应了解合同标的物设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近设备的现场工作经验，能够正确地进行现场指导。在指导安装和调试前，乙方技术服务人员应向甲方技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。乙方技术人员应详细介绍安装方法和要求，应对其所供标的物设备的界区接点安装进行技术指导，重要的技术指导应以书面形式提出。乙方在设备安装后应负责设备的调试。

9.5 人员培训服务 乙方应免费为甲方培训操作维护人员1-2名，直至维护人员熟练操作为止；具体培训内容如下：

9.5.1设备结构原理、控制原理等；

9.5.2一般故障分析；

9.5.3使用及维修知识；

9.5.4其它必备的知识。

第十条 不可抗力

10.1 由于不可抗力，如火灾、地震、台风、洪水等自然灾害及其他不可预见、不能避免、不可克服的社会事件，导致一方不能完全或部分履行本合同义务，受不可抗力影响的一方或双方不承担违约责任，但应在不可抗力发生后48小时内通知对方，并在其后3日内向对方提供有效证明文件。

10.2 受不可抗力影响的一方或双方有义务采取措施，将因不可抗力造成的损失降到最低程度。

第十一条 合同变更     双方协商一致，可以书面形式变更或解除合同。甲方保留增加入围供应商的权利而无需通知乙方。

第十二条 合同解除及解除后的责任承担 发生下列情形之一的，一方可单方解除本合同：     12.1 因不可抗力，致使合同目的不能实现时，任何一方均有权单方解除本合同，双方互不追究违约责任。

12.2乙方未按单项合同约定期限、地点交付标的物，经催告后30日内仍未交付时，甲方有权单方解除本合同，乙方应按单项合同总价的百分之十向甲方支付违约金，本合同不再继续履行。

12.3乙方交付标的物的生产厂家、数量、规格型号、包装、质量等不符合本合同约定，且乙方未按甲方要求采取必要补救措施的，或虽采取补救措施，但仍逾期30日未交付标的物时，甲方有权单方解除本合同且依据实际损失要求乙方承担赔偿责任。本合同是否继续履行由甲方选择。

第十三条  违约责任13.1 乙方的责任     出现下列情形之一，除按其约定执行外，还应赔偿甲方的全部损失：

13.1.1.乙方交付标的物的生产厂家、数量、规格型号、包装、质量等不符合本合同约定，但甲方同意使用的，按实际价格计算合同价款；若甲方不同意使用，乙方应负责退还并承担因此产生的费用。乙方逾期交付时，每逾期一日，乙方应按逾期未交货部分货款总值的万分之二向甲方支付逾期交付的违约金。

13.1.2.乙方未按甲方实际需要的数量交付标的物的，短少部分，若甲方仍需要使用，乙方应如数补齐；若甲方因工期等原因另行采购，可以退货，因退货造成的损失，由乙方承担。 13.2 甲方责任      若因甲方的原因导致乙方无法正常安装调试，造成标的物不能正常运行，乙方不承担由此造成的损失。

13.3 发生其他违约情形，违约方应赔偿因此给守约方造成的损失。

第十四条 争议解决方式 因本合同发生的全部争议，双方协商解决，协商不成时，向无为县法院起诉解决。

第十五条  其他

15.1 本合同经双方签字盖章后生效。

15.2 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议。

15.3 本合同附件一、附件二以及招标文件、投标文件、国家标准、行业标准或规范是本合同的组成部分，与本合同具有同等效力。

15.4 本合同一式肆份，甲乙双方各执两份。

附件一

| 无负压供水设备： | 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

甲方：（盖章）                              乙方：（盖章）

法定代表人：（签字）                        法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）                        委托代理人：（签字）

日期：                                     日期：